În cea de-a treia etapă a proiectului, s-a continuat implementarea aplicației bancare. S-au reparat și fixat bug-uri găsite la versiunile precedente ale aplicației. S-au integrat componentele care au fost planificate și implementate (generarea extrasului de cont, posibilitatea realizării unui transfer bancar).
În această etapă, s-a urmărit dezvoltarea aplicației în 3 linii mari:
- dezvoltarea serviciului care generează PDF-uri corespunzătoare extraselor de cont, care va fi atât la disoziția angajatului, cât și la dispoziția clientului prin folosirea aplicației de internet banking
- dezvoltarea aplicației pentru angajatul băncii, în care pot fi făcute modificări administrative asupra conturilor utilizatorilor
- crearea de servicii web pentru celelalte funcționalități pe care echipa și le-a propus spre implementare

Design patterns utilizate
S-a folosit ca design pattern singleton, în cazul clasei care face conexiunea și interogările pe baza de date. Astfel, ne-am asigurat că la un moment dat vom avea o singură conexiune activă cu baza de date, limitând astfel cazurile de eroare/supraîncărcare.

Contribuții+apreciere critică
În prima discuție pe care echipa a avut-o, s-au stabilit principalele funcționalități pe care aplicația le va pune la dispoziție și au fost desemnați responsabili pentru fiecare dintre acestea.
Astfel Nicolae s-a ocupat design-ul vizual al aplicației, dar și de partea de JSPuri și servlet-uri web. Ca lider, pot spune că nu am întâmpinat dificultăți în colaborarea cu acesta. Și-a respectat mereu deadline-urile și a luat parte activ la luarea deciziilor asupra modului în care trebuie rezolvate problemele apărute pe parcursul dezvoltării produsului.

Ștefan a lucrat la design-ul bazei de date și a integrat serviciile web în aplicația desktop, destinată angajaților, pe care a construit-o. Din punctul meu de vedere, domnul Ignătescu și-a dus la bun sfârșit sarcinile și rolul pe care l-a avut în echipă. A fost o voce puternică atunci când au fost dezbătute funcționalitățile aplicației, venind cu argumente solide pentru toate afirmațiile pe care le-a făcut.

În ceea ce-l privește pe domnul Cosmin-Andrei Popovici, acesta s-a ocupat cu dezvoltarea modulului hardware ce reprezintă token-ul cu care se autentifică utilizatorul. A fost cel care a realizat de la 0 platforma hardware, fiind cel care a realizat design-ul fizic și logic al token-ului. De asemenea, acesta a realizat modulul care generează PDF-uri conținând istoricul tranzacțiilor unui utilizator., fiind și cel care a realizat paginile de wiki Interacțiunea mea cu domnul Popovici a fost bună, am reușit să ne sincronizăm mereu și să luăm decizii pentru a putea avea o viziune comună asupra modului în care trebuie realizate anumite lucruri. Trebuie de apreciat, de asemenea, faptul că s-a descurcat singur în design-ul și implementarea token-ului și a serviciilor web de tip REST pe platforma pe care a folosit-o.

Gabriel s-a ocupat de partea de servicii WEB și de coordonarea echipei. Pe lângă partea de implementare a detaliilor tehnice, am stabilit termenii limită și am încercat să ajut echipa cu problemele pe care le-a avut de-a lungul elaborării proiectului.

Concluzii+modalități de extindere
Acest proiect ne-a introdus folosirea și utilizarea unor tehnologii internet, dar și a unor stiluri și modalități de dezvoltare a aplicațiilor web. Am îmbinat cu succes de la embedded până la servlet-uri și aplicații desktop și servicii web de tip rest.
Considerăm ca echipa a dus la bun sfârșit planul pe care și l-a propus la început și ne declarăm mulțumiți despre modul în care au evoluat taskurile și lucrul în echipă.
Aplicația poate cunoaște multiple modificări față de forma actuală a acesteia, printre acestea enumerând:
- ședințe de code review și refactorizări în vederea eliminării redundanței
- adăugarea de loggere mai detaliate
- posibilitatea de creare a conturilor pentru angajați de către o entitate centralizată
- adăugarea unei posibilități de solicitare de credite până într-o anumită sumă, realizată în mod automat prin prelucrarea datelor utilizatorilor
- adăugarea de plăți recurente (abonamente lunare) pentru diferite servicii / dezabonarea de la acestea
- minimizarea prototipului hardware folosit ca al doilea pas în autentificare
- modificări pentru suportul pentru mai multe platforme
- realizarea de teste automate pentru aplicație și testarea componentelor în parte